ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых в Кабардино-Балкарской Республики

по состоянию на 1 апреля 2024 года

| № | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор проекта | Сроки реализации (годы) | Стоимость проекта (млн. руб.) | Число рабочих мест | Место реализации проекта. Контактная информация | Текущее состояние реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2024г. |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА |
| 1 | Возобновление добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики. | Разработка Тырныаузского месторождения позволит обеспечить потребность в вольфраме предприятий оборонно-промышленного комплекса (изготовление бронебойных снарядов, броневой стали) машиностроения, металлургии, и других отраслей. | ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» | 2019 -2025 | 46 000,0 | 1000 | Эльбрусский муниципальный р-н Офис-менеджер Полина Ногинова +7 (495) 734-80-44 +7 (915) 022-07-31 | Работа по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики активно продолжается. Правительством КБР и ГК «Ростех» утверждена «Дорожная карта», в рамках ее реализации создано ООО «Эльбрусская горнорудная компания». В рамках реализации 2 этапа: силами генерального проектировщика АО «Гипроцветмет» и привлеченных субподрядных организаций разработана Проектная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»; получены разрешения на строительство подземного рудника и обогатительной фабрики; произведена подготовка площадок главной вентиляционной установки, подземного закладочного и топливозаправочного комплекса; идет к завершению строительство подъездной автомобильной дороги. |
| 2 | Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана». | Проект направлен на создание высокотехнологичного промышленного парка, включающего в себя современные предприятия по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения, терефталевой кислоты, а также комплексов по производству бутилированной питьевой воды и транспортной логистики. | ООО ПК «Этана» | 2017-2030 | 105 100,0 | 25000 в т.ч. ETANA PET I- 537 | Майский муниципальный р-н, с. п. Октябрьское, ул. Спасская д.1. Координаты: ш.43.683328 д.44.047003 Председатель правления- Ашинов Сергей Владимирович. т.+7-967-415-05-53, e-mail: berelidze88@gmail.com | Подписан ряд Соглашений о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в КБР, в том числе Глобальное соглашение об устойчивом развитии при создании и развитии промышленного комплекса «Этана» в КБР. Создание стартового полимерного комплекса ETANA PET I по производству полиэтилентерефталата мощностью 500 тыс. тонн в год. В Минэкономразвития РФ подана заявка на заключение СЗПК и применении к проекту мер государственной поддержки. В связи с доработкой нормативной базы рассмотрение всех заявок на заключение СЗПК было приостановлено до внесения поправок в закон и принятия постоянного регламента их рассмотрения. После принятия в сентябре 2022 г. постоянного регламента заключения СЗПК возобновлено рассмотрение ранее поданных заявок. Проект ETANA PET I отмечен в числе наиболее перспективных проработанных и перспективных заявок. 30 ноября 2022 г. представлены совместные рекомендации Минэкономразвития России и ГК «ВЭБ.РФ» по дополнению материалов заявки ETANA PET I в соответствии с новым регламентом, а также доработке финансовой модели и бизнес плана проекта с учетом новых макроэкономических показателей и рыночных прогнозов. В Минэкономразвития России в установленном порядке подана заявка на заключение СЗПК и применении к проекту мер государственной поддержки 14 сентября 2022 г. Правительством Российской Федерации утверждены Правила заключения СЗПК. 4 октября 2022 г. в Минэкономразвития России под председательством Директора Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений А.В. Молодцова, в ходе которого была подтверждена готовность рассмотрения ранее направленных заявок в особом порядке, после регистрации компаний инициаторов в новой информационной системе «Капиталовложения». Заключено СЗПК в отношении проекта полимерного комплекса ETANA PET I. В качестве меры поддержки определена «стабилизационная оговорка» - неприменение в течение 20 лет новых нормативных актов (решений), ухудшающих условия ведения деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта. |
| 3 | Черекская МГЭС. | Создание объекта гидрогенерации электрической энергии на основе возобновляемых источников, мощность 23,4 МВт. | «ООО Малые ГЭС Ставрополья и КЧР» | 2021-2024 | 6 888,2 | 30 | Черекский муниципальный р-н, отводящий канал Зарагижской ГЭС, первая надпойменная терраса у с. Псыгансу. Координаты: ш.43.173586 д.43.42969 Директор филиала РусГидро Кладько Игорь Евгеньевич т. (88662) 77-94-05 | Проект реализует ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР». Договор на СМР подписан. Выполняются земельно-скальные работы. Договор на поставку гидросилового оборудования подписан. Конструкторская документация согласована. Осуществляется возведение качественной насыпи под холостой водосброс, бетонный лоток деривационного канала подводящей деривации. На отрезке в 300 метров уложена подбетонка для начала сбора армокаркаса конструктивного бетона. Так же осуществляется выемка грунта из котлованов отводящего канала, напорно-станционного узла и трапецеидального участка деривационного земляного канала, который будет сопрягаться с отводящим каналом Зарагижской ГЭС. |
| 4 | Организация серийного производства Комплекса рентгеновского диагностического «Диаком» исп.3 (Космос) и штативных устройств, для рентгеновских диагностических комплексов. | Создание импортозамещающего серийного производства конкурентоспособного рентгеновского медицинского оборудования и комплектации для рентгеновской техники, укрепление рыночных позиций предприятия. Заем по программе ФРП РФ «Займы с регфондами»: «Проекты развития». | ООО «Севкаврен тген-Д» | 2022-2026 | 125,0 | 10 | г. Майский, ул. 9 Мая, 181 Ген. директор - Хуштов Бетал Зуберович, т. (886633) 2-14-75 т.+7-928 690-01-01 | Проект прорабатывается с РФРП. |
| 5 | Строительство завода по производству железобетонных изделий. | Проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий согласно утвержденной номенклатуре. | ООО «Урванский ЗЖБИ» | 2022-2025 | 350,0 | 43 | Урванский муниципальный р-н, г. Нарткала, ул. Шевлокова, 119-а. Ген. директор-Куважуков Арсен Хабасович т. +7 905-435-63-64 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, пройден финансово-технический аудит проекта. |
| 6 | Строительство текстильной фабрики – обособленного подразделения ООО «Миртекс». | "Реализация инвестиционного проекта по созданию текстильной фабрики, обеспечивающей основным сырьем предприятия легкой промышленности, поможет минимизировать затраты и увеличить добавленную стоимость производимого предприятиями швейной промышленности продукта. | ООО «Миртекс» | 2023-2024 | 5000,0 | 1000 | Финансовый директор Горынин Михаил Викторович т. +7-910-951-83-22 | Ведется предпроектная работа. Подобран земельный участок. |
| 7 | Строительство мусоросортировочного комплекса в Урванском районе. | Проектом планируется строительство мусоросортировочного комплекса и нового полигона захоронения ТКО в Урванском районе. | ООО «МСЗ» | 2023-2025 | 2 982,0 | 200 | Урванский муниципальный р-н Ген. директор Казиев А.И. т.8(8662)77-39-00 | Проект реализуется в рамках Концессионного соглашения, заключенного между Правительством КБР и ООО «МСЗ». В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. |
| 8 | Строительство микрорайона "МЭЙ" в г. Нальчик. | В рамках настоящего проекта предполагается строительство жилого комплекса из 8-ми многоквартирных домов в рамках комплексной застройки микрорайона «МЕЙ» в г. Нальчике. | ООО СЗ «ДИСК» | 2023-2029 | 6 110,1 | 6 | Директор Апшев Руслан Алиевич т.+7-928-700-11-05 Юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, зд.76 Фактический адрес: КБР, г. Нальчик, микрорайон «МЭЙ» | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Готовится заявка на включение проекта в перечень НИП для получения меры государственной поддержки – возмещение затрат на строительство инфраструктуры. |
| Итого: 8 проектов | 172 555,3 | 27 289 |  |  |
| Агропромышленный комплекс |
| 1 | Строительство 1-го этапа плодохранилища на 5,3 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Сады Нальчика» | 2020-2024 | 780,0 | 33 | Чегемский муниципальный р-н. Прохладненское шоссе 6 км. Координаты: ш.43.464606 д.43.336149 Директор-Кашежев Анзор Муаедович т. +7-965-495-12-21 Конт. лицо: Зоя Кашежева, т.+7-965-495-12-21 | Ведутся строительные работы 1-го этапа на 5,3 тыс. тонн с участком сортировки. Завершение планируется во 2-м квартале 2024 года. |
| 2 | Закладка интенсивного яблоневого сада и строительство плодохранилища. | В рамках настоящего проекта предполагается организация деятельности сельскохозяйственного предприятия по 2-м направлениям: 1. Выращивание яблок на площади 40 гектар; 2. Оказание услуг по хранению плодоовощной продукции. | ООО «АММА» | 2021-2024 | 300,0 | 26 | Урванский муниципальный р-н Ген. директор - Кушхов Алим Арсенович т.+7-962-651-12-07 | Корпорацией разработан бизнес- план и финансовая модель проекта. Заключен договор денежного займа с АО «Корпорация развития КБР». В 2024 году предприятием планируется увеличить мощность плодохранилища до 2,5 тыс. тонн единовременного хранения продукции. |
| 3 | Строительство тепличного комплекса площадью 100 га по производству плодоовощной продукции защищенного грунта (Мощность по производству в год- 49220 тонн овощной продукции (томат) защищенного грунта). | Строительство современного тепличного комплекса. | ООО «Чегем-Агро» «ООО «Парник» | 2021-2026 | 18 354,2 | 1226 | Чегемский муниципальный р-н, Ген. директор- Берлин Лев Владимирович, т.+7-961-442-71-02 | 20 июля 2023 г. введена 1-ая очередь тепличного комплекса, площадью 37,6 га. освоено на 01.01.2024г. – 9,7 млрд руб., создано рабочих мест 592, объем произведенной продукции 1157 тонн на сумму 87,8 млн руб. Второй этап (2025-2026 гг.) ввод в эксплуатацию теплиц площадью 62,4 га. |
| 4 | Закладка суперинтенсивного сада на площади 80 га (3200 тонн в год – планируемый объем сбора яблок). Планируемая закладка яблонь – 200 тыс. штук. | Проект направлен на развитие садоводства, увеличение производства плодовой продукции в КБР. | ООО «Сады Нальчика» | 2022-2024 | 400,0 | 23 | Чегемский муниципальный р-н, Прохладненское шоссе, 6 км. Ген. директор Кашежев Анзор Муаедович Контактное лицо: Зоя Кошежева, т.+7-965-495-12-21 | В 2022 году заложено 8 га сада, освоено 2,0 млн. руб., сроки реализации перенесены на 2024год. |
| 5 | Строительство завода для обработки и хранения семян кукурузы производительностью 4000 тонн готовой продукции в сезон. | Проект предполагает создание новых сортов и гибридов кукурузы и производство семян высших репродукций в КБР на основе применения инновационных методов селекции. | ООО «ССЦ Гибрид СК» | 2023-2025 | 2 221,2 | 75 | Урванский муниципальный р-н, с.п. Урвань, Директор- Таов Ислам Мухамедович т.+7-905-435-77-70 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Готовится проектно-сметная документация. |
| 6 | Строительство форелевого хозяйства. | Проект предусматривает строительство форелевого хозяйства мощностью 400 тонн форели в год. | ООО «Кавказ-Рыба» | 2018-2024 | 170,0 | 25 | Чегемский муниципальный район, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 31 корпус б Ген. директор -Бжихатлов Мухамед Барасбиевич т.+7-928-720-20-59, Конт. лицо: Павел Геннадьевич, т.+7-926- 344-50-78 | Проект завершен в июне 2023 года, но выход на проектную мощность - 2024г. Введены в эксплуатацию 80 бассейнов и 2 инкубационных цеха., освоено 170,0 млн руб.. планируется ввести в эксплуатацию 60 бассейнов и 1 инкубационный цех. Планируемый выход на проектную мощность (400 тонн форели в год) декабрь 2024 года. |
| 7 | Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию радужной форели мощностью 300 тонн и выше на территории 11 га. | Проект компании является комплексным по развитию форелеводства, предусматривает полный цикл выращивания форели от инкубации икры до получения товарной рыбы. Его реализация обеспечит индустриальное производство форели, создание условий для интенсивного развития форелеводства на территории Майского района. Икру, а также корм для рыбы собираются покупать в Турции, Иране и Южной Африке. В будущем на предприятии намерены изготавливать полуфабрикаты и деликатесы. | ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» (ООО «СТРХ»)- одно из крупнейших рыбоводческих хозяйств Тюменской области | 2022-2027 | 150,0 | 50 | Тюменская область, Сладковский р-н Руководитель -Цицкиев Руслан Мовлиевич Конт лицо: Беждугов Вадим Шуабович, т.+7-988-722-78-26 | Продолжается строительство бытовых и административных зданий. В настоящее время предприятие осуществляет тестовый запуск рыбы в бассейн 1-го участка. Всего проектом предусматривается строительство рыбоводного комплекса из 6 участков с единой технологической цепочкой мощностью от 300 т и выше в год. Каждый из 6 участков предполагает строительство от 15 до 20 бассейнов. |
| 8 | Строительство плодохранилища на 6,192 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Эльбрус Фрутт» | 2024 | 211,1 | 10 | Баксанский муниципальный р-н с. Баксаненок, ул. Д.Х.Быкова, д. 33217 Руководитель- Акушев Алим Анатольевич (kavkazxim2016@mail.ru) Конт. лицо: +7-960-429-48-45 Татьяна | Планируют завершить в октябре 2024 г. |
| 9 | Модернизация существующего плодохранилища мощностью с 1,2 тыс. тонн до 3,3 в 2023г. и с 3,3 до 4,7 тыс.тонн. в 2024 г. (увеличение на 3,5 тыс. тонн). | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Анжелина» | 2022-2024 | 200,0 | 5 | Чегемский муниципальный р-н 2-й Чегем Конт. лицо: Шахмурзов Алим Мухамедович т.+7-928-077-41-75 | Модернизация существующего плодохранилища и увеличение мощности на 3,5 тыс. тонн единовременного хранения и будет (в 2023-на 2,1 тыс.тонн, в 2024 г.- на 1,4 тыс. тонн). В 2023 году 60,0 млн руб. освоено. |
| 10 | Строительство плодохранилища мощностью 7000 тонн. | Проектом планируется строительство плодохранилища для хранения саженцев яблонь и яблок. | ООО «ЦЕНТР ПИТОМНИК» | 2023-2025 | 400,0 | 63 | Прохладненский муниципальный р-н Директор Дячкин Алексей Александрович т.+7-918-729-77-48 з/у с кадастровым номером 07:10:0402023:136 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Ведется подбор источников финансирования. |
| 11 | Создание производства изделий из бетона. | Проектом планируется создание современного предприятия по выпуску бетонных изделий – бордюрного камня и плитки. | ООО «Сад Сервис» | 2024 | 317,7 | 16 | Чегемский муниципальный р-н Директор Ашабоков Тимур Мухадинович т.+7-928-700-68-77, г. Чегем, ул. Кярова А.С., 22. | Проект планируется реализовать с участием программы Фонда развития промышленности РФ. Запрашиваемая сумма софинансирования – 254,16 млн.руб. Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, готовится заявка на получение финансирования. |
| 12 | Строительство 2-го этапа плодохранилища на 4,7 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Сады Нальчика | 2023-2025 | 541,0 | 7 | г.о. Нальчик, кур-й пос. Вольный Аул, ул. Макаренко, д. 7 Факт. адрес: Чегемский р-н, Прохладненское шоссе, 6 км. Ген. директор Кашежев Анзор Муаедович Контактное лицо: Зоя Кошежева, т.+7-965-495-12-21 | Завершение 2-го этапа переносится на 2025 год. |
| 13 | Строительство плодохранилища мощностью 1000 тонн в г. Баксан. | Проект предполагает строительство плодохранилища мощностью 1000 тонн единовременного хранения продукции. | КФХ Дышеков А.А. | 2023-2024 | 30,0 | 7 | Баксанский муниципальный р-н, Глава КФХ Дышеков Аслан Александрович т.+7-928-712-10-03 ул. Клименко П.А., б/н. | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта Подготовлена заявка на финансирование в АО «МСП Банк». Предполагаемая сумма заемного финансирования – 52,39 млн. руб. |
| 14 | Строительство плодохранилища с участком сортировки на 7,0 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ИП Блиев Алим Амирович | 2023-2024. | 719,9 | 8 | Лескенский муниципальный р-н с.п. Урух Конт. лицо: Лида -бухгалтер т.+7-960-431-30-72 | Начато 01.03.2022 года. В 2023 году введена 3,5 тыс. тонн, (но на все 7,0 тыс. тонн в 2024 году ввод планируется), еще 3,5 тыс. тонн введется к 01.11.2024г. В 2023г. 300,0 млн руб. освоено. |
| 15 | Строительство плодохранилища с участком сортировки на 2,5 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «ЭКОРОС» | 2023-2024 | 50,0 | 5 | Баксанский муниципальный р-н г.о. Баксан, ул. Ленина, д. 14 Ген. директор Озроков Асланбек Нурадилович т. +7-928-690-05-05 | На стадии реализации. |
| 16 | Строительство плодохранилища с участком сортировки на 5,0 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Урухский» | 2024 | 270,0 | 10 | Лескенский муниципальный р-н с.п. Урух, ул. Кирова, 124. Директор Жамбеев Салим Владимирович т. +7-903-497-22-22 | Ведутся работы по проекту. Проект будет реализован во 2-м квартале 2024 года (подана заявка в банк). |
| 17 | Строительство плодохранилища с участком сортировки на 3,0 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Лидер» | 2023-2024 | 50,0 | 5 | Чегемский муниципальный р-н, с. Лечинкай. Ген. директор -Кумышев Муаед Владимирович | На стадии реализации, планируют строительство в конце 2024 года. |
| 18 | Строительство плодохранилища на 26,412 тыс. тонн с участком сортировки в 4 очереди. Ввод в эксплуатацию каждый год по 6,603 тыс. тонн: 1 оч. – 01.08.2024г. 758,0 млн. руб., 2-я оч. – 01.08.2025г. – 758,0 млн. руб., 3-я оч. – 01.08.2026г. – 758,0 млн руб., 4-я оч. – 01.08.2027 г. -758,0 млн руб.. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Сады Северного Кавказа» | 2024-2027 | 3032,0 (в.т.ч. СМР 1080,0) | 40 | Чегемский муниципальный р-н, с. Чегем, ул. Революционная б/н Конт. лицо Марьям, т.+7-928-700-50-56 Директор - Ульбашев Сулейман Мухарбиевич. | В 1 полугодии 2023 г. заключены изыскательные и проектные работы, также ведутся работы по договору строительного подряда, по которому 1-я очередь запланирована на 2023-2024гг и включает в себя перечень земельных работ, изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса, водоснабжение и канализацию и т.д. Плодохранилище с сортировочной линией – в 4-й очереди планируется. На 19.02.2024г. освоено 180,0 млн руб., из них 175,0 млн руб. на СМР (строит. монтажные. работы), 5,2 млн руб. на проектные работы). |
| Итого: 18 проектов | 28 197,1 | 1 634 |  |  |
| ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ |
| 1 | Госпрограмма «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР». | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений. | Минприроды КБР | 2022-2024 | 236,0 | - | Эльбрусский муниципальный район. Министерство природных ресурсов и экологии КБР. Координаты: ш.43.395019, д.42.840153 т. (88662)74-05-06 e-mail: minpriroda@kbr.ru | Заключен государственный контакт № 3 от 20.04.2022г с ООО «Бизнесстройгрупп» ведутся работы. По состоянию на 01.04.2024г освоено 62,5 млн. руб. |
| 2 | Госпрограмма «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР». | Расчистка русла реки Баксан в пределах Эльбрусского муниципального района. | Минприроды КБР | 2022-2024 | 249,9 | - | Эльбрусский муниципальный район. Министерство природных ресурсов и экологии КБР Координаты: ш.43.395019, д.42.840153 т. (88662)74-05-06 e-mail: minpriroda@kbr.ru | Заключен государственный контакт № 2 от 15.04.2022г с ООО «Стройоптима» ведутся работы. Работы по первому этапу завершены, освоено 49,99 млн руб. в 2023 году ведутся работы по второму этапу завершены. По состоянию на 01.04.2024г освоено 59,97 млн.руб. |
| 3 | Баксанский групповой водопровод. | Обеспечение водоснабжением г. о. Баксан и сельских поселений Баксанского муниципального района. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР | 2022-2025 | 2742,5 | - | Баксанский муниципальный р-н | По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы проектной документации. На строительство 1-го этапа по объекту «Баксанский групповой водопровод в Баксанском муниципальном районе и г.о. Баксан, КБР» заключен государственный контракт. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству траншей, сварке и укладке труб, осуществляется закупка необходимых стройматериалов и оборудования, ведутся подготовительные работы по устройству очистных сооружений. Плановый срок завершения работ – декабрь 2025 г. |
| Итого: 3 проекта | 3 228,4 | - |  |  |
| Туристско-рекреационный комплекс |
| 1 | Всесезонный туристско-рекреационный кластер "Верхние Голубые Озера". | Создание горнолыжного комплекса мирового уровня, способного составить конкуренцию горнолыжным курортам, находящимся на территории СКФО. Строительство автомобильных дорог, сетей электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, автостоянок, канатных дорог, горнолыжных трасс и туристской инфраструктуры. Создание дополнительных рабочих мест в республике и увеличение туристского потока в регион. За счет реализации проекта планируется создание 300 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока в регион на 70 тыс. человек в год. | ООО "Верхние Голубые Озера" | 2023-2026 | 5014,0 | 300 | Черекский муниципальный р-н, с. Бабугент, ул. Верхние Голубые Озера, 1 Генеральный директор – Бозиев Махмуд Таусолтанович, т.+7-928-705-01-67 | В рамках реализации кластера в 2020 г. был введен туристический комплекс "Верхние Голубые Озера" включающий в себя: гостиницу на 28 койко-мест, кафе, гостевой дом на 2 места, дом рыбака на 2 места, причал и беседки для отдыха, спортивную площадку, детскую площадку. Кроме того, для реализации проекта "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Верхние Голубые Озера" в АО "Корпорация Туризм.РФ" направлены презентационные материалы и анкета проекта для дальнейшей проработки вопроса по реализации данного проекта. В 2023 году реализован второй этап создания туристического комплекса "Верхние Голубые Озера", в рамках которого введены в эксплуатацию 6 гостевых домов с единовременным проживанием до 25 человек. |
| 2 | Строительство многофункционального гостиничного комплекса на Голубых озерах. | Проектом предполагается строительство многофункционального гостиничного комплекса на Нижних Голубых Озерах. | ООО «Горец-Д» | 2022-2024 | 63,3 | 9 | Черекский муниципальный р-н, c.Бабугент, Нижние Голубые Озера. Ген. директор – Караев Рашид Юрьевич, т.+7-928-912-07-22 | Корпорацией разработан бизнес- план и финансовая модель проекта. Заключен кредитный договор с АО «МСП Банк», получено финансирование в размере 50,0 млн. рублей. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, проект планируется реализовать до конца года. |
| 3 | Строительство пятизвездочного отеля DU LUART в г. Нальчик на базе санатория «Терек». | Проектом предполагается строительство нового пятизвездочного отеля на 149 мест с рестораном и банкетным залом на базе санатория «Терек» в городе Нальчик. | ООО «Санаторий «Терек» | 2022-2026 | 1 713,3 | 76 | г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 2«а» Ген. директор Бисчоков Барасби Мусарбиевич т.+7-967-410-47-20 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Направлена заявка на проведение конкурсного отбора для получения льготного финансирования ПАО «Сбербанк России». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, пройден финансово-технический аудит проекта. |
| 4 | Создание всесезонного круглогодичного санаторно-оздоровительного комплекса с уровнем сервисного обслуживания 4 звезды. | Проектом предполагается создание всесезонного санаторно-курортного комплекса, включающего в себя различную инфраструктуру, зоны оздоровления и досуга. | ООО «Родник Плюс» | 2022-2025 | 1 400,0 | 201 | г.о. Нальчик, пр.Шогенцукова,16 Ген. директор Хубулова Марина Михайловна, т.+7-963-169-63-45 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, а также разрабатываются предложения о реализации проекта на условиях ГЧП. |
| 5 | Строительство культурно-развлекательного центра «Голубые озера». | Проектом предполагается строительство КРЦ с выставочным залом-музеем, кафе-рестораном и конференц-залом возле Голубого озера. | ООО «АСД» | 2023-2025 | 354,0 | 66 | г.о. Нальчик, ул.Осипенко, д.3 Ген. директор- Бесланеев Аслан Зулимбиевич т.+7- 928-722-50-00 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель. Инициатором разработана проектно-сметная документация, проект прошел финансово-технический аудит. Ведется подбор источников финансирования. |
| 6 | ВТРК «Эльбрус | Создание и эксплуатация АО"КАВКАЗ.РФ" объектов горнолыжной и иной инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ, привлечение резидентов в ОЭЗ позволит улучшить социально-экономическую обстановку в регионе (стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику, создание современной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и т.д.). | АО «КАВКАЗ.РФ» | 2014-2030 | 39 500,0 | 2384 | Эльбрусский муниципальный р-н Юридический и фактический адрес организации: 123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, бизнес-центр «Северная Башня» Координаты ш: 43.2577100 д: 42.6443500 Контактная инф.: Юмшанов Андрей Александрович – Ген. директор АО «КАВКАЗ.РФ», т.+7-495-775-91-22, e-mail: info@ncrc.ru | Проект отобран Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным в числе "прорывных" инвестиционных проектов СКФО. Паспорт проекта ВТРК "Эльбрус" внесен в подсистему управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет". В настоящее время курорт «Эльбрус» располагает следующей горнолыжной инфраструктурой: 17 км сертифицированных горнолыжных трасс; 3 современные подвесные канатные дороги гондольного типа; около 1 100 мест размещения различного уровня комфортности. В тестовом режиме запущены 2 новые горнолыжные трассы на спуске «Мир-Кругозор» протяженностью 2,5 км (технические названия ЕР4 и ЕР5). На склонах уже установлены защитные сетки. Планируется установка навигации. Введены в эксплуатацию объекты "Открытая плоскостная парковка на 800 машинно-мест", "Благоустройство центральной части Поляны Азау (Этап 1."Площадь с торговыми павильонами и сценой")". Ведется работа по обеспечению курорта необходимой инженерной инфраструктурой (в части строительства сети электроснабжения, реконструкции коллектора, обеспечения водоснабжения и водоотведения, строительства лавинно-защитных сооружений). |
| 7 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «АЗАУ». | Проект предполагает строительство комплекса 4*, состоящего из 133 гостиничных номеров вместимостью 272 человек, а также строительство спортивной школы на территории комплекса. | ООО «СОК «АЗАУ» | 2023-2026 | 1 569,1 | 49 | Эльбрусский муниципальный р-н, поляна Азау Генеральный директор Федоров Владимир Владимирович +7-927-254-51-76 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Подготовлен пакет документов и направлена заявка на получение статуса резидента ОЭЗ ВТРК «Эльбрус». |
| 8 | Высокогорный̆ туристический комплекс с видовой̆ площадкой̆ и пунктом питания, расположенный по адресу: станция «МИР» ГКД и ММПКД на горе Эльбрус в с. Терскол. | Проект предполагает строительство высокогорного туристического комплекса с видовой площадкой на г. Эльбрус общей площадью 743 м2, с предоставлением услуг питания с общим количеством посадочных мест 38. | ООО «Эльборос» | 2023-2025 | 110,9 | 11 | Эльбрусский муниципальный р-н, с. Терскол, ст. «Мир»; Генеральный директор Микитаева Мадина Абдулаховна +7-928-716-09-90 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. По проекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта. |
| 9 | Строительство развлекательного центра «Чаша». | В рамках настоящего проекта предполагается строительство и эксплуатация развлекательного комплекса «Чаша» на территории курортной зоны Долинск в городе Нальчике. | ООО «Альфа Плюс» | 2023-2025 | 450,0 | 23 | г.о. Нальчик, в курортном районе «Долинск» Генеральный директор Хамуков Аскер Русланович т.+7-928-714-22-35 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, ведутся поиски инвестора. |
| 10 | Всесезонный горный туристско-рекреационный бальнеологический комплекс «Джылы-Су».. | Создание высокоэффективного и конкурентоспособного всесезонного горного туристско-рекреационного комплекса позволит увеличить общий туристский поток в республику и количество рабочих мест за счет строительства объектов туристской и инженерной инфраструктуры. Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность, будет обеспечено 1005 дополнительных рабочих мест, туристический поток по проекту составит 160 тыс. человек в год. | Министерство курортов и туризма КБР | 2022-2030 | 53 044,9 | 1005 | Зольский муниципальный р-н, урочище Джылы-Су Министерство курортов и туризма КБР, т. 8(8662) 72-02-70 Министр курортов и туризма -Шогенцуков Мурат Лиуанович . т. 8 (8662) 72-02-84, mkit@kbr.ru | Реализация проекта контролируется п.14 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 30.09.2020 г. №ЮТ-П47-12042. и п.5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Новака от 28.10.2022 г. № АН-П47-114пр. По проекту утверждены проект планировки и проект межевания территории; завершены работы по внесению в ЕГРН сведений о границах округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Джылы-Су". Совместно с Минэкономразвития России и АО"КАВКАЗ.РФ" ведется работа по формированию актуальной концепции создания в Зольском районе КБР курорта "Джылы-Су", включающую параметры создаваемой туристской и обеспечивающей инфраструктуры, финансово-экономическую модель (в том числе по необходимым мерам государственной поддержки реализации проекта с учетом режима особой экономической зоны) и план-график реализации проекта. |
| 11 | Развитие санаторно-курортного комплекса курорта федерального значения Нальчик. | Повышение привлекательности курорта федерального значения Нальчик и привлечение туристского потока в размере 130 тыс. человек в год за счет реконструкции основных фондов санаторно-курортного комплекса, строительства новых средств размещения. Создание 1500 дополнительных рабочих мест в республике. | Министерство курортов и туризма КБР, местная администрация г.о. Нальчик | 2022-2030 | 20 000,0 | 1500 | г.о. Нальчик Министр курортов и туризма- Шогенцуков Мурат Лиуанович, т. (88662) 72-02-84, mkit@kbr.ru, Глава местной администрации г.о. Нальчик-, Ахохов Таймураз Борисович . т. (8662) 42-20-04, nalchik@kbr.ru | В рамках реализации проекта разработаны и утверждены проект планировки территории и мастер-план развития территории курорта федерального значения Нальчик. В настоящее время прорабатывается возможность включения данного проекта в существующие государственные программы Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов санаторно-курортной отрасли. В рамках реализации п.7 плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 г. в АО"КАВКАЗ.РФ" направлена информация о санаторно-курортных организациях КБР для формирования предложений по финансированию проектов, направленных на создание (модернизацию) обеспечивающей инфраструктуры лечебно-оздоровительного типа в СКФО. Правительством КБР направлено предложение по внесению изменений в ГП "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", в части внесения подпрограммы развития курорта федерального значения "Нальчик". |
| Итого: 11 проектов | 123 219,5 | 5 624 |  |  |
| Итого по разделу I: 40 проектов | 327 200,0 | 34 547 |  |  |
| II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ |
| Промышленность и энергетика |
| 1 | Организация добычи и переработки перлитового песка Хакаюкского месторождения. | Целью проекта является разработка Хакаюковского месторождения перлита. Идея проекта – получение конечной продукции из перлитового сырья. Суть проекта: разработка карьера, добыча, переработка перлитового сырья. | ООО «КабБалкПерлит» | - | 238,0 | 37 | Баксанский муниципальный р-н Ген. директор -Танашев Анатолий Михайлович т. +7-928-700-30-12 e-mail: tgrupp07@mail.ru | Имеется Бизнес-план, производственные площади для реализации проекта. В настоящее время ведутся предпроектные работы по организации добычи и переработки перлитового песка Хакаюкского месторождения КБР. |
| 2 | «Строительство комбината крупнопанельного домостроения (ККПД)». | Строительство комбината домостроительного для ускоренного строительства жилых многоквартирных домов, зданий социальных объектов (школ, детских садов, мед. учреждений), а также зданий для промышленных и производственных нужд. | ООО «ДСК-Строй» | - | 1 780,0 | 292 | г.о. Нальчик, ул. Головко, 168 Директор - Кастахов Ратмир Султанович, т.+7(88662) 40-22-58, 40-75-67 e-mail: info@dck-07.ru | Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 3 | Организация добычи и переработки бентонитовой глины Герпегежского месторождения (участок Хеу). | Выпуск импортозамещающей продукции – активированный бентонитовый порошок. В рамках реализации проекта планируется разработка Герпегежского месторождения и создание производственного комплекса по переработке и модифицированию бентонитовой глины. Планируется производство активированного бентонитового порошка в объеме 100 тыс. тонн в год. Запасов сырья, утвержденных в контуре карьера, достаточно на 15 лет работы. | ООО «Бента» | - | 424,0 | 81 | Черекский Муниципальный р-н, пгт Кашхатау, ул. Мечиева, д. 108, офис 13. Ген. директор - Бабугоев Руслан Мухамедович, т.+7-938-693-81-09 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 4 | «Увеличение мощности производства модулей интеллектуальных приборов учета электроэнергии». | Цель проекта - Организация современного высокоэффективного производства интеллектуальных приборов учета электроэнергии. | ПАО «Телемеханика» | - | 70,0 | 190 | г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162 Координаты: ш. 43.496109, д.43.631272 Ген.директор- Конов Магомед Абубекирович т.(88662) 96-82-89 e-mail: oaotmkbr@rambler.ru | Планируемый к реализации проект. |
| 5 | «Увеличение производства силового кабеля на напряжение 1кВ до пяти жил сечением до 240 мм2, в том числе с учетом применения изоляции из сшитого полиэтилена». | Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции. | АО «Кабельный завод Кавказкабель - ТМ» | - | 60,0 | 20 | г.о. Прохладный Ген. директор Кузнецов Игорь Валерьевич т. (886631) 7-52-22 e-mail: info@kzktm.ru | Имеется ТЭО, Бизнес-план. Ведется работа по привлечению заемного финансирования в рамках программ Фонда развития промышленности. |
| 6 | «Организация производства сельскохозяйственной техники для интенсивных садов». | Цель - производство специализированной техники для нужд интенсивного садоводства: опрыскиватели садовые, гербицидники садовые, прицепы садовые, платформы для уборки урожая (садовые). Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что аналогов в России нет, используется исключительно импортная техника из Европы и Ближнего Зарубежья. В Кабардино-Балкарской Республике около 15000 га садов, требующих наличия данной техники. | ООО ТД «Базис» | - | 150,0 | 30 | Баксанский муниципальный р-н Ген. директор Архестов Мухамед Замудинович т.+7-928-717-24-16 e-mail: info@baziskbr.ru | Имеется ТЭО, Бизнес-план. Ведется поиск инвестора. |
| 7 | «Автоматизация обувного производства». | Модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий, наращивание производственных мощностей, уменьшение зависимости от неконтролируемых процессов. | ООО «Обувная фабрика «Комплект» | - | 18,6 | - | г.о. Нальчик Ген. директор- Докшукин Х.Н. т.8(8662)44-15-58 | Планируемый к реализации проект. |
| 8 | «Модернизация БСУ и запуск линии по производству модулей для быстровозводимого жилья». | Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции. | ООО «ЗЖБИ-2-строй» | - | 100,0 | 20 | г.о. Нальчик Ген.директор - Кастахов Ратмир Султанович т. (88662) 40-97-74 | Планируемый к реализации проект. |
| 9 | «Производство кабеля для установки погружных электронасосов». | Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции. | АО «Кабельный завод Кавказкабель - ТМ» | - | 216,0 | 30 | г.о. Прохладный Ген. директор-Кузнецов Игорь Валерьевич т. (886631) 7-52-22 e-mail: info@kzktm.ru | Планируемый к реализации проект. |
| 10 | «Производство медных проводов инновационным методом». | Проект предполагает создание нового экспортоориентирован-ного производства медных проводов. | ОАО «Станкозавод» | - | 172,0 | 157 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 158 Казаков Ильяс Хусенович т (88662) 77-14-60, 77-12-60 | Планируемый к реализации проект. |
| 11 | «Верхнебаксанская МГЭС на р. Адырсу» | Создание объекта гидрогенерации электрической энергии на основе возобновляемых источников мощностью 23 МВт. | «ООО Малые ГЭС Ставраполья и КЧР» | 2023-2027 | 4 700,0 | 25 | Створ ГЭС на р.Адыр-Су (приток р.Баксан. Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18, ОФИС ЭТ. 2 ПОМ. 106. | На стадии разработки проектной документации и решения вопросов, связанных с Национальным Парком как с ООПТ. |
| 12 | Модернизация завода по производству минеральной воды. | В рамках проекта предполагается модернизация завода по производству минеральной воды, а именно закупка необходимого оборудования, а также ревизия и капитальный ремонт скважины, модернизация линии розлива и ее запуск. | ООО «ГРОСС» | - | 200,0 | 30 | Чегемский муниципальный р-н, г. Чегем, ул. Героя России Кярова А.С, 20. Ген.директор-Кучменов Азамат Азретович т.+7-928-690-76-67 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 13 | «Строительство завода по производству высококачественной тротуарной плитки и аксессуаров для благоустройства территорий»». | Цель проекта – Строительство завода по производству высококачественной тротуарной плитки и аксессуаров для благоустройства территорий. | ООО «Сад сервис» | - | 200,0 | 5 | Чегемский муниципальный р-н, Генеральный директор Ашабоков Тимур Мухадинович т. 8(8662) 71-02-86, 71-03-18 e-mail: kbplast@bk.ru | Имеется ТЭО и Бизнес-план. Ведется работа по привлечению заемного финансирования в рамках программ Фонда развития промышленности. |
| Итого: 13 проектов | 8 328,6 | 917 |  |  |
| Агропромышленный комплекс |
| 1 | Строительство предприятия по убою крупного рогатого скота мощностью 5 тыс. тонн в год. | В рамках реализации проекта планируется модернизация существующего производства путем приобретения дополнительной линии для убоя КРС. | ООО «Мит Плант» | - | 212,0 | 14 | Урванский муниципальный р-н, г. Нарткала, ул. Ошнокова 1 Ген. директор Каздохов Марат Арсенович т.+7-963-281-28-83 | Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 2 | Закладка плантации голубики на площади 50 га. | В рамках настоящего проекта предполагается закладка плантации голубики на площади 50 га. | ООО «Прогресс» | - | 200,0 | 29 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская д. 152, офис 5 Ген. директор Куготов Казбек Малилевич т.+7-988-923-88-15 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 3 | Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 100 га. | Проектом планируется осуществить закладку яблоневого сада по интенсивной технологии на площади 100 га. | ООО «Майские сады» | - | 466,0 | 45 | Майский муниципальный р-н, с.Октябрьское, ул.50-летия Октября, д.21, Ген. директор Бжикшиев Алим Мусабиевич, т.+7-928-705-11-80 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 4 | Закладка яблоневого сада на площади 100 га и строительство плодохранилища мощностью 5000 тонн. | Проект предполагает закладку яблоневого сада интенсивного типа на площади 100 га и строительство современного плодохранилища мощностью с линией сортировки. | ООО АПК «Карданов» | - | 1 138,5 | 28 | Баксанский муниципальный р-н, с.Дыгулыбгей, ул. 400-летия, 203А Ген. директор Карданов Альбиян Адмирович т.+7-928-707-46-76 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 5 | Строительство комплекса УВЗ по выращиванию и переработке форели и осетра. | Проектом предполагается строительство установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы. | ООО ИТХ «КАПИТАЛЛ ГРУПП» | - | 305,0 | 20 | г.о. Нальчик, ул. Керимова, 140 Ген. директор - Пазова Зарема Хачимовна | Корпорацией ведется разработка бизнес-плана и финансовой модели проекта. |
| 6 | Строительство плодохранилища на 5,0 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «ХОЛОДАГРОСНАБ» | 2025 | 500,0 | 20 | Зольский муниципальный р-н, п. Залукокоаже, ул. Калмыкова,д. 6а Ген. директор- Котов Инал Русланович т.+7-928-713-33-32 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 7 | Строительство плодохранилища на 2,5 тыс. тонн. | Реализация проекта обеспечит хранение яблок без потерь качественных характеристик до 1 года. | ООО «Милый сад» | 2025 | 125,0 | 5 | г.о. Прохладный, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектно-сметной документации. |
| Итого: 7 проектов | 2 946,5 | 161 |  |  |
| Туристско-рекреационный комплекс |
| 1 | Строительство гостиничного комплекса. | Проект предполагает строительство гостиничного комплекса в г. Нальчик на 100 человек. | ООО «СкайЛайн» | - | 150,0 | 30 | г.о. Нальчик, ул. Туполева, 149 Ген. директор -Чеченов Мурат Юрьевич т.+7-928-702-79-80 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 2 | Строительство гостиничного комплекса. | Проект предполагает строительство современного комфортабельного отеля, состоящего из 31 номера с размещением до 78 человек. | ООО «Юсенги Сфера» | - | 150,0 | 30 | г.о. Нальчик, ул. 9 Мая, 51 Генеральный директор Инжижокова Инна Борисовна т. +7-928-076-96-68 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 3 | Организация детского реабилитационного центра на базе санатория «Маяк». | Проектом предполагается проведение ремонтных работ санатория «Маяк» с созданием на его базе диагностического и реабилитационного центра для детей. | ООО «НТЦ «Экспертиза» | - | 270,0 | 62 | г.о. Нальчик, ул.Канукоева, 4 Генеральный директор Кумехов Альберт Хатуевич, т.+7-928-080-72-02 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 4 | Строительство универсального центра с аквапарком и термальным источником. | Проектом предполагается строительство аквапарка в Прохладненском районе, с гостиницей, кафе, зонами отдыха. | ООО «Жемчужный» | - | 1 049,1 | 102 | Прохладненский муниципальный р-н с. Карагач, пер. Отарова, д. 80, офис 1 Директор Саншоков Мурат Мартинович т.+7-965-029-66-96 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 5 | Строительство и функционирование туристско-развлекательного комплекса с гостиницей и открытым бассейном. | Проект предполагает строительство гостиничного комплекса в г. Нальчик на 51 место с открытым бассейном. | ООО УК «Нальчик Хоум» | - | 90,0 | 30 | г.о. Нальчик, ул. Щорса 50, стр.5 Генеральный директор Двуреченский Анатолий Владимирович т.+7-928-912-40-90 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора. |
| 6 | Реконструкция здания пансионата под курортно-оздоровительный комплекс. | Проект предполагает реконструкцию пансионата Аушигер с созданием до 228 мест для проживания и оздоровления населения. | ООО «Аушигер Сити» | - | 183,6 | 40 | Черекский муниципальный р-н, с.Аушигер, ул. Бадракова Генеральный директор - Черкесов Залим Юрьевич, т.+7-909-490-77-55 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Получено положительное заключение (пройден экспресс-анализ) по финансированию в АО «КАВКАЗ.РФ». |
| 7 | Строительство гостиничного комплекса 4 звезды на поляне Азау. | Проект предполагает строительство гостиничного комплекса 4 звезды, состоящего из – 215 гостиничных номера вместимостью 460 человек на территории ВТРК «Эльбрус». | ООО «Альфа Строй Плюс» | - | 2 421,8 | 71 | Эльбрусский муниципальный р-н, поляна Азау Генеральный директор - Шогенов Амир Анатольевич т.+7-968-431-77-77 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Подготовлен пакет документов и направлена заявка на получение статуса резидента ОЭЗ ВТРК «Эльбрус». |
| 8 | Строительство развлекательного центра «Чаша». | В рамках настоящего проекта предполагается строительство и эксплуатация развлекательного комплекса «Чаша» на территории курортной зоны Долинск в городе Нальчике. | ООО «Альфа Плюс» | 2023-2025 | 450,0 | 23 | г.о. Нальчик, в курортном районе «Долинск». Генеральный директор Хамуков Аскер Русланович т.+7-928-714-22-35 | Корпорацией разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Ведется подбор источников финансирования. |
| 9 | Строительство отеля Azimut Spa Village Elbrus». | Проект предполагает строительство отеля Azimut Spa Village Elbrus» на 80 номеров с рестораном на 145 мест. | ООО «Баксан» | 2023-2026 | 1 313,7 | 86 | Эльбрусский муниципальный р-н, с. Тегенекли. Генеральный директор Рябухин Олег Валентинович т.+7-926-974-16-83 | Проект готовится на получение меры государственной поддержки - предоставления земельных участков в аренду без торгов. |
| Итого: 9 проектов | 6 078,2 | 474 |  |
| Итого по разделу II:29 проект | 17 353,3 | 1 552 |  |
| Всего по Разделу I- II 69 проектов | 344 553,3 | 36 099 |  |